**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

BÁO CÁO HÀNG TUẦN

Tuần 14

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Báo cáo tuần 14**

Ngày: 11/12/2018

# Thông tin chung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Họ Tên** | **Email** | **Điện thoại** |
| 1512615 | Nguyễn Nhật Trung | nguyennhattrung1408@gmail.com | 0971463052 |
| 1612470 | Lê Uyển Nhi | [1612470@gmail.com](mailto:1612470@gmail.com) | 0397350502 |
| 1612478 | Nguyễn Thanh Nhựt | nguyennhut581997@gmail.com | 0968254063 |
| 1612491 | Hồ Hoàng Phát | hoangphatho@gmail.com | 0919641084 |

# Công việc đã làm được

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thành viên tham gia** | **Mức độ hoàn thành** |
| **1** | Tìm hiểu C#, WPF | Cả nhóm | 100% |
| **2** | Viết 100 test case | Cả nhóm | 100% |

# Dự định tuần 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thành viên tham gia** | **Kết quả mong đợi** |
| **1** | Tìm hiểu C#, WPF | Cả nhóm | Thử kết nối với cơ sở dữ liệu đã tạo. |
| **2** | Tạo cơ sở dữ liệu trên SQL server | Nhi | Tạo cơ sở dữ liệu theo mẫu đã thiết kế  Tạo đầy đủ, chính xác các ràng buộc, kiểu dữ liệu  Kiểm tra hoạt động của sơ sở dữ liệu thông qua các lệnh truy vấn, thêm, xóa, sửa của SQL server |
| **3** | Tổng hợp báo cáo | Nhi | Kiểm tra nội dung do các bạn khác gửi, tổng hợp và nộp đúng deadline. |
| **4** | Tạo lớp connectData | Nhựt | Tạo 1 lớp dùng chung cho cả app, phương thức connectData() dùng để kết nối với CSDL. |
| **5** | Tối ưu giao diện | Cả nhóm | Sử dụng các container thay cho định vị các control bằng margin. |