**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

BÁO CÁO HÀNG TUẦN

Tuần 15

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Báo cáo tuần 15**

Ngày: 18/12/2018

# Thông tin chung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Họ Tên** | **Email** | **Điện thoại** |
| 1512615 | Nguyễn Nhật Trung | nguyennhattrung1408@gmail.com | 0971463052 |
| 1612470 | Lê Uyển Nhi | [1612470@gmail.com](mailto:1612470@gmail.com) | 0397350502 |
| 1612478 | Nguyễn Thanh Nhựt | nguyennhut581997@gmail.com | 0968254063 |
| 1612491 | Hồ Hoàng Phát | hoangphatho@gmail.com | 0919641084 |

# Công việc đã làm được

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thành viên tham gia** | **Mức độ hoàn thành** |
| **1** | Tìm hiểu C#, WPF | Cả nhóm | 100% |
| **2** | Tạo cơ sở dữ liệu trên SQL server | Nhi | 100% |
| **3** | Tổng hợp báo cáo | Nhi | 100% |
| **4** | Tạo lớp connectData | Nhựt | 100% |
| **5** | Tối ưu giao diện | Cả nhóm | 100% |

# Dự định tuần 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thành viên tham gia** | **Kết quả mong đợi** |
| **1** | Tạo màn hình chính | Nhựt | Màn hình chính là một Window, chứa menu (listview), thông tin người dùng và nút cho phép thực hiện việc đăng xuất, đổi mật khẩu.  Cho phép add các màn hình usercontrol khi chọn trên thanh menu. |
| **2** | Chỉnh lại giao diện | Cả nhóm | Các màn hình (trừ màn hình Login) là usercontrol  Kích thước rộng 1100, cao 612 |
| **3** | Tạo các lớp để chứa dữ liệu khi lấy từ CSDL phù hợp với từng màn hình | Cả nhóm | Mỗi màn hình có một lớp để lấy dữ liệu. |
| **4** | Viết các hàm lấy nội dung các bảng trong CSDL | Cả nhóm | Viết cho các bảng dữ liệu PHONG, KHACHHANG, NHANVIEN. |