**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

BÁO CÁO HÀNG TUẦN

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Báo cáo tuần 7**

Ngày: 23/10/2018

# Thông tin chung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Họ Tên** | **Email** | **Điện thoại** |
| 1512615 | Nguyễn Nhật Trung | nguyennhattrung1408@gmail.com | 0971463052 |
| 1612470 | Lê Uyển Nhi | [1612470@gmail.com](mailto:1612470@gmail.com) | 0397350502 |
| 1612478 | Nguyễn Thanh Nhựt | nguyennhut581997@gmail.com | 0968254063 |
| 1612491 | Hồ Hoàng Phát | hoangphatho@gmail.com | 0919641084 |

# Công việc đã làm được

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thành viên tham gia** | **Mức độ hoàn thành** |
| **1** | Tìm hiểu swift (cách tạo giao diện, sử dụng data trong app) | Cả nhóm | 60% . |
| **2** | Mô tả chi tiết bài toán | Uyển Nhi  Thanh Nhựt | 100% |
| **3** | Xác định stakeholder | Nhật Trung  Hoàng Phát | 100% |
| **4** | Mô tả yêu cầu chức năng | Nhật Trung  Hoàng Phát | 100% |
| **5** | Mô tả yêu cầu phi chức năng | Nhật Trung  Hoàng Phát | 100% |
| **6** | Tìm hiểu công cụ vẽ use case | Cả nhóm | 100% |
| **7** | Tìm hiểu công cụ vẽ prototype | Cả nhóm | 100% |
| **8** | Vẽ 5 use case | Uyển Nhi  Thanh Nhựt | 100% |
| **9** | Vẽ bản mẫu của 5 chức năng | Uyển Nhi  Thanh Nhựt | 100% |

# Khó khăn gặp phải

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Mô tả khó khăn | Hướng giải quyết |
| 1 | Trùng thời gian ôn tập để thi giữa kì cũng như hoàn thành các đồ án giữa kì. | Cố gắng sắp xếp thời gian để đảm bảo tiến độ đồ án. |

# Dự định tuần 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô tả nội dung công việc** | **Thành viên tham gia** | **Kết quả mong đợi** |
| **1** | Tìm hiểu swift (Data trong app) | Cả nhóm | Hiểu được cách thêm và lấy data . |
| **8** | Vẽ và đặc tả các use case còn lại | Cả nhóm | Xác định đúng các đối tượng sẽ tương tác với những chức năng nào.  Xác định các chức năng include, extend.  Đặc tả use case chi tiết với những yêu cầu đã đề cập trong template phân tích. |
| **9** | Vẽ bản mẫu của các chức năng còn lại | Cả nhóm | Tạo được bản mẫu mô tả giao diện tương tác giữa người dùng và ứng dụng. |